**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**АДМИНИСТРАЦИИ БЛАГОДАРНЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 28 | декабря | 2024 года | г. Благодарный | № | 1917 |

Об утверждении муниципальной программы Благодарненского муниципального округа Ставропольского края **«**Формирование современной городской среды»

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Ставропольского края от 30 декабря 2023 года № 841-п «Об утверждении государственной программы Ставропольского края «Формирование современной городской среды», администрация Благодарненского муниципального округа Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить прилагаемую муниципальную программу Благодарненского муниципального округа Ставропольского края **«**Формирование современной городской среды».

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации - начальника управления по делам территорий администрации Благодарненского муниципального округа Ставропольского края Кима С.В.

3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2025 года.

|  |  |
| --- | --- |
| Глава  Благодарненского муниципального округа  Ставропольского края | А.И. Теньков |

|  |
| --- |
| Проект вносит заместитель главы администрации – начальник управления по делам территорий администрации Благодарненского муниципального округа Ставропольского края С.В. Ким |

Проект визируют:

|  |  |
| --- | --- |
| Первый заместитель главы администрации Благодарненского муниципального округа Ставропольского края | Н.Д. Федюнина |

|  |  |
| --- | --- |
| Заместитель главы администрации - начальник финансового управления администрации Благодарненского муниципального округа  Ставропольского края | Л.В. Кузнецова |

|  |  |
| --- | --- |
| Начальник отдела экономического развития администрации Благодарненского муниципального округа Ставропольского края | М.Н. Арзамас |

|  |  |
| --- | --- |
| Начальник отдела по правовым, организационным и общим вопросам администрации Благодарненского муниципального округа Ставропольского края | Л.С. Шурховецкая |

СОГЛАСОВАНО:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Председатель контрольно-счётного органа Благодарненского муниципального округа  Ставропольского края | | | Е.Е. Чавгун |
|  | УТВЕРЖДЕНА  постановлением администрации Благодарненского муниципального округа Ставропольского края  от 28 декабря 2024 года № 1917 | | |

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

Благодарненского муниципального округа Ставропольского края

«Формирование современной городской среды»

ПАСПОРТ

муниципальной программы Благодарненского муниципального округа Ставропольского края «Формирование современной городской среды»

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование программы | муниципальная программа Благодарненского муниципального округа Ставропольского края «Формирование современной городской среды» |
| Срок реализации программы | 2025 - 2027 годы |
| Ответственный исполнитель программы | управление по делам территорий администрации Благодарненского муниципального округа Ставропольского края |
| Соисполнители  программы | отсутствует |
| Участники программы | юридические и физические лица, отобранные по результатам конкурентных процедур |
| Цели программы | 1. Повышение качества и комфорта современной городской среды на территории Благодарненского муниципального округа Ставропольского края, уровня благоустройства территорий соответствующего функционального назначения (площадей, набережных, улиц, пешеходных зон, скверов, парков, иных территорий) (далее – общественные территории);  2. Повышение качества и комфорта современной городской среды на территории Благодарненского муниципального округа Ставропольского края, уровня благоустройства территорий, прилегающих к многоквартирным домам, расположенным на территории Благодарненского муниципального округа Ставропольского края (далее – дворовые территории) |
| Задачи программы | организация мероприятий по благоустройству общественных территорий;  организация мероприятий по благоустройству дворовых территорий. |
| Индикаторы достижения целей программы | количество населенных пунктов, реализовавших мероприятия по благоустройству общественных территорий от общего количества населенных пунктов;  количество населенных пунктов, реализовавших мероприятия по благоустройству дворовых территорий от общего количества населенных пунктов;  объем привлеченных из федерального и краевого бюджета субсидий и иных межбюджетных трансферов на 1 рубль |
| Подпрограммы программы | подпрограмма 1 «Благоустройство общественных территорий»;  подпрограмма 2 «Благоустройство дворовых территорий» |
| Объемы и источники финансового обеспечения | общий объем финансирования, предусмотренного на реализацию программы за счет средств бюджета Благодарненского муниципального округа Ставропольского края составляет 25 744,07 тыс. рублей\*,  в том числе по годам:  2025 год – 25 744,07 тыс. рублей\*  2026 год – 0,00 тыс.рублей\*  2027 год – 0,00 тыс.рублей\*  из них:  0,00 тыс. рублей – за счет средств, поступающих из федерального бюджета;  24 975,00 тыс. рублей – за счет средств, поступающих из бюджета Ставропольского края;  769,07 тыс. рублей – за счет средств собственных доходов бюджета Благодарненского муниципального округа Ставропольского края;  0,00 тыс. рублей – за счет средств внебюджетных источников.  В том числе благоустройство общественных территорий – 25 744,07 тыс. рублей:  из них:  0,00 тыс. рублей – за счет средств, поступающих из федерального бюджета;  24 975,00 тыс. рублей – за счет средств, поступающих из бюджета Ставропольского края;  769,07 тыс. рублей – за счет средств собственных доходов бюджета Благодарненского муниципального округа Ставропольского края;  0,00 тыс. рублей – за счет средств внебюджетных источников.  В том числе благоустройство дворовых территорий – 0,00 тыс. рублей:  из них:  0,00 тыс. рублей – за счет средств, поступающих из федерального бюджета;  0,00 тыс. рублей – за счет средств, поступающих из бюджета Ставропольского края;  0,00 тыс. рублей – за счет средств собственных доходов бюджета Благодарненского муниципального округа Ставропольского края;  0,00 тыс. рублей – за счет средств внебюджетных источников.  Информация об объемах и источниках финансового обеспечения программы приведена в приложении 8 к программе |
| Ожидаемые конечные результаты программы | достижение следующих показателей до значения индикаторов, установленных в приложении 6 к программе:  увеличение количества благоустроенных общественных территорий в Благодарненском муниципальном округе Ставропольского края в 2027 году до 14 единиц;  увеличение количества благоустроенных дворовых территорий в Благодарненском городском округе Ставропольского края;  увеличение числа граждан, вовлеченных в реализацию мероприятий по благоустройству общественных территорий, а также дворовых;  увеличение к 2027 году доли граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды посредством участия в рейтинговом голосовании по выбору общественных территорий до 50 процентов от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в Благодарненском муниципальном округе Ставропольского края. |

ХАРАКТЕРИСТИКА

сферы реализации программы, описание основных проблем в указанной сфере и мероприятия по достижению целей программы

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131- ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», законами Ставропольского края от 02 марта 2005 года № 12-кз «О местном самоуправлении в Ставропольском крае», от 26 мая 2023 года № 42-кз «О наделении Благодарненского городского округа Ставропольского края статусом муниципального округа» Уставом Благодарненского муниципального округа Ставропольского края Благодарненский городской округ наделен статусом муниципального округа.

Муниципальное образование Благодарненский муниципальный округ Ставропольского края (далее - Благодарненский муниципальный округ) не является вновь образованным муниципальным образованием. Наделение Благодарненского городского округа статусом муниципального округа не влечет за собой изменение статуса населенных пунктов, входящих в его состав, а также изменение или прекращение предоставления мер социальной поддержки, установленных законодательством Российской Федерации и законодательством Ставропольского края для отдельных категорий граждан, проживающих и работающих в сельских населенных пункта.

Муниципальные правовые акты, принятые органами местного самоуправления, которые на день вступления в силу Закона Ставропольского края от 14 апреля 2017 года № 38-кз «О преобразовании муниципальных образований, входящих в состав Благодарненского муниципального района Ставропольского края, и об организации местного самоуправления на территории Благодарненского района Ставропольского края» осуществляли полномочия по решению вопросов местного значения на соответствующих территориях Благодарненского муниципального района Ставропольского края, а также принятые органами местного самоуправления Благодарненского городского округа до дня вступления в силу настоящего Закона, действуют в части, не противоречащей федеральным законам и иным нормативным правовым актам Российской Федерации, Уставу (Основному Закону) Ставропольского края, законам Ставропольского края, иным нормативным правовым актам Ставропольского края, а также муниципальным правовым актам органов местного самоуправления Благодарненского муниципального округа.

Советом депутатов Благодарненского муниципального округа Ставропольского края второго созыва принято решение от 26 сентября 2023 года № 100 «О переименовании администрации Благодарненского городского округа Ставропольского края и утверждении Положения об администрации Благодарненского муниципального округа Ставропольского края».

Анализ сферы благоустройства в Благодарненском муниципальном округе Ставропольского края показал, что в последние годы в Благодарненском муниципальном округе Ставропольского края проводилась целенаправленная работа по благоустройству общественных территорий и дворовых территорий.

В то же время в вопросах благоустройства в Благодарненском муниципальном округе Ставропольского края имеется ряд проблем: низкий уровень экономической привлекательности общественных территорий из-за наличия инфраструктурных проблем, низкий уровень благоустройства дворовых территорий, низкий уровень вовлеченности граждан в реализацию мероприятий по благоустройству общественных территорий, а также дворовых территорий многоквартирных домов.

1. Мероприятия по благоустройству общественных территорий.

На территории Благодарненского муниципального округа Ставропольского края имеются общественные территории (проезды, центральные улицы, площади, скверы, парки, детские, спортивные, игровые площадки и т.д.), уровень благоустройства которых не отвечает современным требованиям и требует комплексного подхода к благоустройству, включающего в себя ремонт городских тротуаров, обеспечение освещения общественных территорий, установку скамеек, установку урн для мусора, оборудование автомобильных парковок, озеленение территорий общего пользования, установку малых архитектурных форм.

Адресный перечень общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния) и подлежащих благоустройству приведен в приложении 3 к Программе.

В рамках адресного перечня, справочно, указаны общественные территории, благоустройство которых выполняется в рамках иных муниципальных программ Благодарненского муниципального округа Ставропольского края.

Администрация Благодарненского муниципального округа Ставропольского края вправе исключать из адресного перечня общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации программы, территории, расположенные вблизи многоквартирных домов, физический износ основных конструктивных элементов (крыша, стены, фундамент) которых превышает 70 процентов, а также территории, которые планируются к изъятию для муниципальных или государственных нужд в соответствии с генеральным планом Благодарненского муниципального округа Ставропольского края при условии одобрения решения об исключении указанных территорий из адресного перечня общественных территорий межведомственной комиссией по формированию современной городской среды в Ставропольском крае, сформированной и действующей в соответствии с постановлением Губернатора Ставропольского края от 6 февраля 2017 года № 64 «О межведомственной комиссии по формированию современной городской среды в Ставропольском крае» (далее – межведомственная комиссия), в порядке, установленном межведомственной комиссией.

При выполнении работ по благоустройству общественных территорий с использованием средств субсидии из бюджета Ставропольского края бюджетам муниципальных образований Ставропольского края на реализацию программ формирования современной городской среды, в рамках государственной программы Ставропольского края «Формирование современной городской среды», утвержденной постановлением Правительства Ставропольского края от 30 декабря 2023 года № 841-п (далее соответственно – субсидия, государственная программа Ставропольского края, Правила предоставления и распределения субсидий бюджетам муниципальных образований Ставропольского края), администрация Благодарненского муниципального округа Ставропольского края заключает соглашения по результатам закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд в целях реализации программы не позднее 01 апреля года предоставления субсидии, за исключением случаев перечисленных в подпункте 9 пункта 17 Правил предоставления и распределения субсидий бюджетам муниципальных образований Ставропольского края:

обжалования действий (бездействия) заказчика и (или) комиссии по осуществлению закупок и (или) оператора электронной площадки при осуществлении закупки товаров, работ, услуг в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, при которых срок заключения такого контракта продлевается на срок указанного обжалования;

проведение повторного конкурса или новой закупки, если конкурс признан не состоявшимся по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации, при которых срок заключения такого контракта продлевается на срок проведения конкурсных процедур;

заключение такого контракта в пределах экономии средств при расходовании субсидии в целях реализации муниципальных программ, в том числе мероприятий по цифровизации городского хозяйства, включенных в муниципальную программу, при которых срок заключения такого контракта продлевается на срок до 15 декабря года предоставления субсидии;

предоставление субсидии на реализацию мероприятий по благоустройству общественной территории в соответствии с подпунктом «3» пункта 6 Правил предоставления и распределения субсидий бюджетам муниципальных образований Ставропольского края, при которых срок заключения муниципального контракта устанавливается до установленного приказом Министерства дорожного хозяйства Ставропольского края срока представления администрацией округа документов, предусмотренных пунктами 12 и 15 Правил предоставления и распределения субсидий бюджетам муниципальных образований Ставропольского края.

При выполнении работ по благоустройству общественных территорий с использованием средств субсидии, администрация Благодарненского муниципального округа Ставропольского края, устанавливает минимальный трёхлетний гарантийный срок на результаты выполненных работ по благоустройству общественных территорий, софинансируемых за счет средств субсидии.

В целях обеспечения эффективности использования средств бюджетной системы Российской Федерации, при выполнении работ по благоустройству общественных территорий с использованием средств субсидии, администрация Благодарненского муниципального округа Ставропольского края, обеспечивает синхронизацию мероприятий в рамках программы с реализуемыми в Благодарненском муниципальном округе Ставропольского края мероприятиями в сфере обеспечения доступности городской среды для маломобильных групп населения, мероприятиями по преобразованию отрасли городского хозяйства посредством внедрения цифровых технологий и платформенных решений (далее – цифровизация городского хозяйства), а также мероприятиями в рамках национальных проектов «Демография», «Образование», «Экология», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Культура», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» в соответствии с перечнем таких мероприятий и методическими рекомендациями по синхронизации мероприятий в рамках государственных и муниципальных программ, утверждаемыми Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, а также с реализуемыми в Благодарненском муниципальном округе Ставропольского края федеральными, региональными и муниципальными программами (планами) строительства (реконструкции, ремонта) объектов недвижимого имущества, программами по ремонту и модернизации инженерных сетей и иных объектов, расположенных на соответствующей территории.

При выполнении работ по благоустройству общественных территорий с использованием средств субсидии, администрация Благодарненского муниципального округа Ставропольского края проводит мероприятий по благоустройству общественных территорий с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения, техническое состояние которых не соответствует требованиям охраны здоровья (противопожарным, санитарно-гигиеническим, конструктивным, технологическим, планировочным требованиям, предотвращающим получение заболеваний и травм) и не отвечает техническим требованиям для беспрепятственного передвижения маломобильных групп населения по территории Благодарненского муниципального округа Ставропольского края.

2. Мероприятия по благоустройству дворовых территорий.

На территории Благодарненского муниципального округа Ставропольского края имеются дворовые территории многоквартирных домов, уровень благоустройство которых не отвечает современным требованиям.

Работы по благоустройству дворовых территорий в Благодарненском муниципальном округе Ставропольского края могут выполняться в соответствии с минимальным и (или) дополнительным перечнем видов таких работ.

Минимальный перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий включает в себя работы по обеспечению освещения дворовых территорий, ремонту дворовых проездов, установке скамеек и урн (далее – минимальный перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий). Визуализированный перечень образцов элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на дворовой территории, сформированный исходя из минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий приведен в приложении 11 к программе.

Дополнительный перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий в Благодарненском муниципальном округе Ставропольского края включает в себя работы по оборудованию детских и (или) спортивных площадок, автомобильных парковок, озеленению дворовых территорий, установке малых архитектурных форм (далее – дополнительный перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий).

Софинансирование за счет субсидии работ, предусмотренных минимальным перечнем видов работ по благоустройству дворовых территорий и дополнительным перечнем видов работ по благоустройству дворовых территорий, осуществляется при наличии решения собственников помещений в многоквартирном доме о принятии созданного в результате благоустройства имущества в состав общего имущества многоквартирного дома.

Софинансирование за счет субсидии работ, предусмотренных минимальным перечнем видов работ по благоустройству дворовых территорий и дополнительным перечнем видов работ по благоустройству дворовых территорий, осуществляется при наличии решения собственников помещений в многоквартирном доме о принятии созданного в результате благоустройства имущества в состав общего имущества многоквартирного дома.

Софинансирование за счет субсидии работ, предусмотренных минимальным перечнем видов работ по благоустройству дворовых территорий и дополнительным перечнем видов работ по благоустройству дворовых территорий, осуществляется при наличии решения собственников помещений многоквартирных домов, собственников иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству (далее – заинтересованные лица) о их трудовом участии в реализации мероприятий по благоустройству дворовой территории в форме однодневного субботника, оформляемого соответствующим актом администрации Благодарненского муниципального округа Ставропольского края.

Обязанность по подтверждению факта проведения однодневного субботника по уборке дворовой территории в Благодарненском муниципальном округе Ставропольского края возлагается на администрацию Благодарненского муниципального округа Ставропольского края.

Софинансирование за счет субсидии работ, предусмотренным дополнительным перечнем видов работ по благоустройству дворовых территорий, осуществляется при наличии решения заинтересованных лиц о софинансировании ими в размере не менее 20 процентов стоимости выполнения таких работ. Такое условие распространяется на дворовые территории, включенные в муниципальные программы после вступления в силу постановления Правительства Российской Федерации от 9 февраля 2019 г. № 106 «О внесении изменений в приложение № 15 к государственной программе Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации».

Адресный перечень дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния) и подлежащих благоустройству, исходя из минимального перечня работ по благоустройству, приведен в приложении 4 к программе.

Очередность благоустройства определяется в порядке поступления предложений заинтересованных лиц об их участии в выполнении указанных работ. Физическое состояние дворовой территории и необходимость ее благоустройства определяются по результатам инвентаризации дворовой территории, проведенной в порядке, установленном Порядком по инвентаризации.

Администрация Благодарненского муниципального округа Ставропольского края вправе исключать из адресного перечня дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы, территории, расположенные вблизи многоквартирных домов, физический износ основных конструктивных элементов (крыша, стены, фундамент) которых превышает 70 процентов, а также территории, которые планируются к изъятию для муниципальных или государственных нужд в соответствии с генеральным планом Благодарненского муниципального округа Ставропольского края при условии одобрения решения об исключении указанных территорий из адресного перечня дворовых территорий межведомственной комиссией, в порядке, установленном межведомственной комиссией.

Администрация Благодарненского муниципального округа Ставропольского края вправе исключать из адресного перечня дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы, дворовые территории, собственники помещений многоквартирных домов которых приняли решение об отказе от благоустройства дворовой территории в рамках реализации соответствующей программы или не приняли решения о благоустройстве дворовой территории в сроки, установленные соответствующей программой. При этом исключение дворовой территории из адресного перечня дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы, возможно только при условии одобрения соответствующего решения администрации Благодарненского муниципального округа Ставропольского края межведомственной комиссией в порядке, установленном комиссией.

При выполнении работ по благоустройству дворовых территорий с использованием средств субсидии, администрацией Благодарненского муниципального округа Ставропольского края обеспечивается реализация мероприятий по проведению работ по образованию земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома, входящие в благоустраиваемую дворовую территорию.

При выполнении работ по благоустройству дворовых территорий с использованием средств субсидии, администрация Благодарненского муниципального округа Ставропольского края заключает соглашения по результатам закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд в целях реализации программы не позднее 1 апреля года предоставления субсидии, за исключением случаев:

обжалования действий (бездействия) заказчика и (или) комиссии по осуществлению закупок и (или) оператора электронной площадки при осуществлении закупки товаров, работ, услуг в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, при которых срок заключения таких соглашений продлевается на срок указанного обжалования;

проведение повторного конкурса или новой закупки, если конкурс признан не состоявшимся по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации, при которых срок заключения такого контракта продлевается на срок проведения конкурсных процедур;

заключение такого контракта в пределах экономии средств при расходовании субсидии в целях реализации муниципальных программ, в том числе мероприятий по цифровизации городского хозяйства, включенных в муниципальную программу, при которых срок заключения такого контракта продлевается на срок до 15 декабря года предоставления субсидии;

При выполнении работ по благоустройству дворовых территорий с использованием средств субсидии, администрация Благодарненского муниципального округа Ставропольского края, устанавливает минимальный трёхлетний гарантийный срок на результаты выполненных работ по благоустройству дворовых территорий, софинансируемых за счет средств субсидии.

В соответствии с государственной программой Ставропольского края, расходование средств субсидии, предоставленной муниципальному образованию края на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий, может осуществляться по решению администрации Благодарненского муниципального округа Ставропольского края одним из следующих способов:

1) посредством предоставления субсидий муниципальным бюджетным и автономным учреждениям Благодарненского муниципального округа Ставропольского края, в том числе субсидий на финансовое обеспечение выполнения ими муниципального задания;

2) посредством закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд (за исключением бюджетных ассигнований для обеспечения выполнения функций муниципальных казенных учреждений и бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности, переданные муниципальным казенным учреждениям в оперативное управление);

3) посредством предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением субсидии муниципальным бюджетным и автономным учреждениям Благодарненского муниципального округа Ставропольского края), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам на возмещение затрат по выполнению работ по благоустройству дворовых территорий в муниципальном образовании края (в случае, если подлежащая благоустройству дворовая территория образована земельными участками, находящимися полностью или частично в частной собственности).

Администрация Благодарненского муниципального округа Ставропольского края самостоятельно определяет способ, форму и порядок расходования субсидии, предоставляемой на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий в Благодарненском муниципальном округе Ставропольского края, в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Ставропольского края.

В целях обеспечения эффективности использования средств бюджетной системы Российской Федерации, при выполнении работ по благоустройству общественных территорий и (или) дворовых территорий с использованием средств субсидии, администрация Благодарненского муниципального округа Ставропольского края, обеспечивает синхронизацию мероприятий в рамках программы с реализуемыми в Благодарненском муниципальном округе Ставропольского края мероприятиями в сфере обеспечения доступности городской среды для маломобильных групп населения, цифровизации городского хозяйства, а также мероприятиями в рамках национальных проектов «Демография», «Образование», «Экология», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Культура», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» в соответствии с перечнем таких мероприятий и методическими рекомендациями по синхронизации мероприятий в рамках государственных и муниципальных программ, утверждаемыми Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, а также с реализуемыми в Благодарненском муниципальном округе Ставропольского края федеральными, региональными и муниципальными программами (планами) строительства (реконструкции, ремонта) объектов недвижимого имущества, программами по ремонту и модернизации инженерных сетей и иных объектов, расположенных на соответствующей территории.

При выполнении работ по благоустройству общественных территорий и (или) дворовых территорий с использованием средств субсидии, администрация Благодарненского муниципального округа Ставропольского края проводит мероприятия по благоустройству общественных территорий и (или) дворовых территорий с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений указанных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

3. Мероприятия по благоустройству объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

На территории Благодарненского муниципального округа Ставропольского края имеются объекты недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельные участки, находящиеся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые подлежат благоустройству не позднее 2026 года, за счет средств указанных лиц, в соответствии с действующими Правилами благоустройства на территории Благодарненского муниципального округа Ставропольского края, далее соответственно – объекты недвижимого имущества, Правила благоустройства). Работы по благоустройству осуществляются в соответствии с Правилами благоустройства за счет средств юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, в собственности (пользовании) которых находятся указанные объекты, в рамках соглашений между администрацией Благодарненского муниципального округа Ставропольского края и собственниками (пользователями) в срок не позднее 2027 года.

Адресный перечень объектов недвижимого имущества, которые подлежат благоустройству за счет средств юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, приведен в приложении 5 к программе.

4. Мероприятия по инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, с заключением по результатам инвентаризации соглашений с собственниками (пользователями) указанных домов (собственниками (пользователями) земельных участков) об их благоустройстве не позднее 2030 года в соответствии с Правилами благоустройства, действующими на территории округа (далее – индивидуальные жилые дома).

На территории Благодарненского муниципального округа Ставропольского края все расположенные индивидуальные жилые дома соответствуют Правилам благоустройства.

В рамках муниципальной программы осуществляются мероприятия по инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, с заключением по результатам инвентаризации соглашений с собственниками (пользователями) указанных домов (собственниками (пользователями) земельных участков) об их благоустройстве не позднее 2026 года в соответствии с Правилами благоустройства.

5. Мероприятия по вовлечению граждан, в реализацию мероприятий по благоустройству общественных территорий, а также дворовых территорий.

Для достижения цели национального проекта «Жилье и городская среда» по созданию механизма прямого участия граждан в формировании комфортной городской среды, по увеличению доли граждан, принимающих участие в решении вопросов развития городской среды, до 40 процентов, проводятся мероприятия по вовлечению граждан в реализацию мероприятий по благоустройству общественных территорий, а также дворовых территорий.

Постановлением администрации постановлением администрации Благодарненского муниципального района Ставропольского края от 30 октября 2017 № 742 «Об утверждении Порядка проведения общественного обсуждения проекта муниципальной программы Благодарненского городского округа Ставропольского края «Формирование современной городской среды на 2018-2022 годы», Порядка и сроков представления, рассмотрения и оценки предложений граждан, организаций о включении в адресный перечень дворовых и общественных территорий муниципальной программы Благодарненского городского округа Ставропольского края «Формирование современной городской среды на 2018-2022 годы», установлена процедура проведения общественных обсуждений проекта изменений в программу, в том числе с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Срок проведения общественных обсуждений проектов изменений в программу составляет не менее 30 календарных дней со дня опубликования таких проектов изменений в программу.

В ходе проведения процедуры общественных обсуждений администрацией Благодарненского муниципального округа Ставропольского края и общественной комиссией обеспечивается учет предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории, общественной территории в программу.

В полномочия общественной комиссии входит осуществление контроля за ходом выполнения программы, включая проведение оценки предложений заинтересованных лиц.

В ходе проведения процедуры общественного обсуждения проекта программы администрация Благодарненского муниципального округа Ставропольского края обязана предпринимать необходимые меры для обеспечения участия в обсуждении не менее 9 778 человек, что составляет 21 процент от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в Благодарненском муниципальном округе Ставропольского края, а также для увеличения к 2027 году числа участников обсуждения до 40 процентов от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в Благодарненском муниципальном округе Ставропольского края.

Помимо этого, администрацией Благодарненского муниципального округа Ставропольского края и общественной комиссией обеспечивается актуализация муниципальных программ по результатам проведения рейтингового голосования по выбору общественных территорий (далее – голосование). Голосование проводится в соответствии с Порядком проведения рейтингового голосования по выбору проектов благоустройства общественных территорий муниципальных образований Ставропольского края, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке в соответствии с муниципальными программами муниципальных образований Ставропольского края, предусматривающими мероприятия по формированию современной городской среды в Ставропольском крае, утвержденным постановлением Правительства Ставропольского края от 31 января 2019 года № 37-п «О некоторых мерах по организации рейтингового голосования по формированию современной городской среды в Ставропольском крае» и муниципальными правовыми актами.

В целях достижения показателя национального проекта «Жилье и городская среда» «Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территории которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды»

запланировано обеспечение участия в голосовании в 2027 году 16300 граждан, в возрасте от 14 лет, проживающих на территории Благодарненского муниципального округа Ставропольского края, что составляет 40 процентов общей численности граждан в возрасте от 14 лет, проживающих на территории Благодарненского городского округа Ставропольского края.

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение 1  к муниципальной программе  Благодарненского муниципального округа Ставропольского края  «Формирование современной городской среды» |

ПОДПРОГРАММА

«Благоустройство общественных территорий»

ПАСПОРТ

Подпрограммы «Благоустройство общественных территорий»

муниципальной программы Благодарненского муниципального округа Ставропольского края **«**Формирование современной городской среды»

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы | «Благоустройство общественных территорий» (далее – подпрограмма) |
| Сроки реализации подпрограммы | 2025-2027 годы |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | управление по делам территорий администрации Благодарненского муниципального округа Ставропольского края |
| Соисполнители  подпрограммы | отсутствует |
| Участники подпрограммы | юридические и физические лица, отобранные по результатам конкурентных процедур |
| Задачи подпрограммы | организация мероприятий по благоустройству общественных территорий |
| Показатели решения задач подпрограммы | количество благоустроенных общественных территорий в Благодарненском муниципальном округе Ставропольского края;  количество граждан, вовлеченных в реализацию мероприятий по благоустройству общественных территорий в Благодарненском муниципальном округе Ставропольского края |
| Объемы и источники финансового обеспечения | объем финансового обеспечения программы составит 25 744,07 тыс. рублей\*, в том числе по годам:  2025 год – 25 744,07 тыс. рублей\*;  2026 год – 0,00 тыс. рублей\*  2027 год – 0,00 тыс. рублей\*;  в том числе по источникам финансового обеспечения:  за счет средств краевого бюджета – 24 975,00 тыс. рублей\*, в том числе по годам:  2025 год – 24 975,00 тыс. рублей\*  2026 год – 0,00 тыс. рублей\*;  2027 год – 0,00 тыс. рублей\*  за счет средств местного бюджета 769,07 тыс. рублей\*, в том числе по годам:  2025 год – 769,07 тыс. рублей\*  2026 год – 0,00 тыс. рублей\*;  2027 год – 0,00 тыс. рублей\* |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | достижение следующих показателей до значения индикаторов, установленных в приложении 6 к программе:  увеличение количества благоустроенных общественных территорий в Благодарненском муниципальном округе Ставропольского края с 11 единиц в 2025 году до 14 единиц в 2027 году;  увеличение числа граждан, вовлеченных в реализацию мероприятий по благоустройству общественных территорий до 1 6300 человек в 2027 году;  увеличение к 2027 году доли граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды посредством участия в рейтинговом голосовании по выбору общественных территорий до 50 процентов от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в Благодарненском муниципальном округе Ставропольского края. |

\* - при условии получения субсидии из средств бюджета Ставропольского края на очередной финансовый год.

Характеристика основных мероприятий Подпрограммы

Задачи подпрограммы: формирование современной городской среды на территории Благодарненского муниципального округа Ставропольского края.

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы:

увеличение количества благоустроенных общественных территорий в Благодарненском муниципальном округе Ставропольского края с 11 единиц в 2025 году до 14 единиц в 2027 году;

увеличение числа граждан, вовлеченных в реализацию мероприятий по благоустройству общественных территорий до 16 300 человек в 2027 году;

увеличение к 2027 году доли граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды посредством участия в рейтинговом голосовании по выбору общественных территорий до 50 процентов от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в Благодарненском муниципальном округе Ставропольского края.

В результате реализации мероприятий, предусмотренных подпрограммой, планируется:

повышение уровня благоустройства наиболее посещаемых общественных территорий;

обеспечение комфортности проживания жителей города.

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение 2  к муниципальной программе  Благодарненского муниципального округа Ставропольского края  «Формирование современной городской среды» |

ПОДПРОГРАММА

«Благоустройство дворовых территорий»

ПАСПОРТ

Подпрограммы «Благоустройство дворовых территорий» муниципальной программы Благодарненского муниципального округа Ставропольского края **«**Формирование современной городской среды»

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы | «Благоустройство дворовых территорий» (далее – подпрограмма) |
| Сроки реализации подпрограммы | 2025-2027 годы |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | управление по делам территорий администрации Благодарненского муниципального округа Ставропольского края |
| Соисполнители  подпрограммы | отсутствует |
| Участники подпрограммы | юридические и физические лица, отобранные по результатам конкурентных процедур |
| Задачи подпрограммы | организация мероприятий по благоустройству дворовых территорий |
| Показатели решения задач подпрограммы | количество благоустроенных дворовых территорий в Благодарненском муниципальном округе Ставропольского края;  количество граждан, вовлеченных в реализацию мероприятий по благоустройству дворовых территорий в Благодарненском муниципальном округе Ставропольского края |
| Объемы и источники финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения программы составит 0,00 тыс. рублей\*, в том числе по годам:  2025 год – 0,00 тыс. рублей\*  2026 год – 0,00 тыс. рублей\*;  2027 год – 0,00 тыс. рублей\*  В том числе по источникам финансового обеспечения:  за счет средств краевого бюджета – 0,00 тыс. рублей\*, в том числе по годам:  2025 год – 0,00тыс. рублей\*  2026 год – 0,00 тыс. рублей\*;  2027 год – 0,00тыс. рублей\*  за счет средств местного бюджета 0,00 тыс. рублей\*, в том числе по годам:  2025 год – 0,00 тыс. рублей\*  2026 год – 0,00тыс. рублей\*;  2027 год – 0,00 тыс. рублей\* |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | достижение следующих показателей до значения индикаторов, установленных в приложении 6 к программе:  увеличение количества благоустроенных дворовых территорий в Благодарненском муниципальном округе Ставропольского края;  увеличение числа граждан, вовлеченных в реализацию мероприятий по благоустройству дворовых территорий;  увеличение к 2027 году доли граждан принявших участие в решении вопросов развития городской среды посредством участия в рейтинговом голосовании по выбору общественных территорий до 50 процентов от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в Благодарненском муниципальном округе Ставропольского края |

\* - при условии получения субсидии из средств бюджета Ставропольского края на очередной финансовый год.

Характеристика основных мероприятий Подпрограммы

Задачи подпрограммы: формирование современной городской среды на территории Благодарненского муниципального округа Ставропольского края.

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы:

увеличение количества благоустроенных дворовых территорий в Благодарненском муниципальном округе Ставропольского края;

увеличение числа граждан, вовлеченных в реализацию мероприятий по благоустройству дворовых территорий;

увеличение к 2027 году доли граждан принявших участие в решении вопросов развития городской среды посредством участия в рейтинговом голосовании по выбору общественных территорий до 50 процентов от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в Благодарненском муниципальном округе Ставропольского края.

В результате реализации мероприятий, предусмотренных подпрограммой, ожидается создание условий, обеспечивающих комфортные условия для работы и отдыха населения на территории муниципального округа.

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение 3  к муниципальной программе  Благодарненского муниципального округа Ставропольского края  «Формирование современной городской среды» |

АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ

общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве

(с учетом их физического состояния) и подлежащих благоустройству

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Адрес (местоположение) и наименование общественной территории | наименование государственной программы Ставропольского края, муниципальной программы Благодарненского городского округа Ставропольского края за счет средств которой осуществлено/планируется благоустройство общественных территорий |
| 2018 год | | |
| 1. | Село Алексеевское, территория, прилегающая к зданию Дворца культуры и памятнику «Огонь Вечной Славы» | государственная программа Ставропольского края «Управление финансами» (далее – ГП «Управление финансами») |
| 2. | Город Благодарный, площадь Ленина | государственная программа Ставропольского края «Формирование современной городской среды» (далее – ГП «Формирование современной городской среды») |
| 3. | Село Мирное, территория, прилегающая к зданию Дворца культуры и памятнику землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны | ГП «Управление финансами» |
| 4. | Аул Эдельбай, территория, прилегающая к зданию муниципального казенного учреждения культуры «Дом культуры аула Эдельбай» | ГП «Управление финансами» |
| 5. | С. Александрия,  ул. Столбовая | государственная программа Ставропольского края «Развитие транспортной системы» (далее – ГП «Развитие транспортной системы») |
| 2019 год | | |
| 1. | Город Благодарный, аллея по ул. Советской (1 очередь) | ГП «Формирование современной городской среды» |
| 2. | Город Благодарный, парк Победы | ГП «Формирование современной городской среды» |
| 3. | Город Благодарный, сооружение «Фонтан» и прилегающая к нему территория Благодарненского центра культуры и досуга | государственная программа Ставропольского края «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций» (далее – ГП «Развитие ЖКХ») |
| 2020 год | | |
| 1. | Село Александрия, территория южного кладбища | ГП «Управление финансами» |
| 2. | Город Благодарный, территория, прилегающая к мемориалу «Огонь Вечной Славы» | ГП «Формирование современной городской среды» |
| 3. | Город Благодарный, кладбище и прилегающая к нему территория | ГП «Управление финансами» |
| 4. | Город Благодарный, комплексная спортивная площадка с уличными антивандальными тренажерами на территории муниципального автономного учреждения физкультурно – оздоровительного комплекса «Колос» | ГП «Управление финансами» |
| 5. | Село Бурлацкое, территория, прилегающая к стадиону | ГП «Управление финансами» |
| 6. | Село Каменная Балка, спортивная площадка с элементами уличных тренажеров по улице Школьная | ГП «Управление финансами» |
| 7. | Село Сотниковское, территория, прилегающая к муниципальному учреждению культуры «Сотниковский Дворец культуры» по пл. Тучина, б/н и территория по ул. Советская, б/н | ГП «Управление финансами» |
| 8. | Поселок Ставропольский, парковая зона по ул. Ленина от ул. О. Кошевого до ул. 8 Марта | ГП «Управление финансами» |
| 9 | Город Благодарный, территория, прилегающая к берегу реки Мокрая Буйвола (1 очередь) | ГП «Формирование современной городской среды» |
| 10 | Аул Эдельбай, территория, прилегающая к стадиону | ГП «Управление финансами» |
| 2021 год | | |
| 1. | Город Благодарный, территория, прилегающая к «Роднику» по пер. Ручейный | ГП «Формирование современной городской среды» |
| 2. | Город Благодарный, территория, прилегающая к берегу реки Мокрая Буйвола (2 очередь) | ГП «Формирование современной городской среды» |
| 3. | Село Бурлацкое территория, прилегающая к зданию муниципального казенного учреждения культуры «Дом культуры села Бурлацкое» по ул. Красная, 91 | ГП «Управление финансами» |
| 4. | Село Александрия, территория, прилегающая к зданию пожарного депо по ул. Пролетарская, 97 | ГП «Управление финансами» |
| 5. | Село Алексеевское, территория кладбища | ГП «Управление финансами» |
| 6. | хутор Алтухов, зона отдыха по улице Чапаева в хуторе Алтухов | ГП «Управление финансами» |
| 7. | Хутор Большевик, тротуарные дорожки по ул. Зеленой и ул. Юбилейной | ГП «Управление финансами» |
| 8. | Аул Эдельбай, общественная территория по ул. Молодежная, 1, с установкой детских развлекательных площадок | ГП «Управление финансами» |
| 9. | Село Спасское, территория мемориала - обелиска воинам-землякам, погибшим в годы Великой Отечественной Войны 1941-1945 гг. | ГП «Управление финансами» |
| 10. | Село Мирное, площадь, предназначенная для ярмарок выходного дня и прилегающей территории по улице Красная | ГП «Управление финансами» |
| 11. | Поселок Ставропольский,  парковая зоны по улице Ленина от улицы Советской до улицы 8 Марта | ГП «Управление финансами» |
| 12. | Село Шишкино, территория парка «Дома культуры села Шишкино» | ГП «Управление финансами» |
| 13. | Село Сотниковское, территория центра села Сотниковское | ГП «Управление финансами» |
| 2022 год | | |
| 1. | Город Благодарный, «Выполнение работ по монтажу уличного освещения по ул. Ленина, ул. Первомайская, ул. Свободы в г. Благодарном Благодарненского городского округа Ставропольского края» | Непрограммные мероприятия |
| 2. | Село Алексеевское, «Благоустройство прилегающей территории к храму Казанской иконы Божией Матери, по ул. Ленина, б/н в селе Алексеевское Благодарненского городского округа Ставропольского края» | ГП «Управление финансами» |
| 3. | Хутор Алтухов, «Устройство спортивной площадки с уличными тренажерами по улице Чапаева хутора Алтухов Благодарненского городского округа Ставропольского края» | ГП «Управление финансами» |
| 4. | Село Бурлацкое, «Обустройство стадиона (2-й этап) и приобретение оборудования для обслуживания футбольного поля по ул. Ленина, б/н в селе Бурлацкое Благодарненского городского округа Ставропольского края» | ГП «Управление финансами» |
| 5. | Село Елизаветинское, «Благоустройство территории, прилегающей к зданию муниципального учреждения культуры «Дворец культуры села Елизаветинское» Благодарненского городского округа Ставропольского края» | ГП «Управление финансами» |
| 6. | Село Каменная Балка, «Благоустройство территории, прилегающей к зданию МУК «Дом культуры села Каменная Балка» по ул. Школьная б/н и территории по ул. Первомайская б/н в с. Каменная Балка Благодарненского городского округа Ставропольского края» | ГП «Управление финансами» |
| 7. | Поселок Каменка, «Устройство детской площадки в п. Каменка Благодарненского городского округа Ставропольского края» | Благодарненская программа «Развитие ЖКХ» |
| 8. | Поселок Ставропольский, «Благоустройство торговой площадки для выездных ярмарок по улице Ленина, б/н, в поселке Ставропольский Благодарненского городского округа Ставропольского края» | ГП «Управление финансами» |
| 9. | Поселок Ставропольский, «Благоустройство парковой зоны по улице Ленина от улицы О. Кошевого до улицы 8 Марта с установкой детской площадки и малых архитектурных форм в поселке Ставропольский Благодарненского городского округа Ставропольского края» | Благодарненская программа «Развитие ЖКХ» |
| 10. | Село Шишкино, «Ремонт мемориала Герою Советского Союза П.М. Дьякову и благоустройство прилегающей к нему территории по ул. Дьякова в с. Шишкино Благодарненского городского округа Ставропольского края» | ГП «Управление финансами» |
| 11. | Село Александрия, «Устройство тротуарной дорожки по ул. Красной от дома № 265 до дома № 281 в с. Александрия Благодарненского городского округа Ставропольского края» | Благодарненская программа «Развитие ЖКХ» |
| 12. | Город Благодарный, «Асфальтирование ул. Голикова (от ул. Однокозова до дома № 1, 2 ул. Голикова) в городе Благодарном Благодарненского городского округа Ставропольского края» | Благодарненская программа «Развитие ЖКХ» |
| 13. | Село Шишкино, «Озеленение территории прилегающей к мемориалу Герою Советского Союза П.М. Дьякову по ул. Дьякова в с. Шишкино Благодарненского городского округа Ставропольского края» | Благодарненская программа «Развитие ЖКХ» |
| 2023 год | | |
| 1. | Город Благодарный, аллея по ул. Советской (II очередь) | муниципальная программа Благодарненского городского округа Ставропольского края «Формирование современной городской среды на 2018-2024 годы» |
| 2. | Город Благодарный, пешеходный тротуар и остановочные павильоны на ул. Вокзальной (от пер. Безымянного до пер. Кочубея) | «Управление финансами» |
| 3. | Село Александрия, территория, прилегающая к зданию МУК «Дом культуры села Александрия» по ул. Красной, 240 | «Управление финансами» |
| 4. | Село Алексеевское, территория, прилегающая к МОУ «СОШ № 11» улица Ленина, 140 | «Управление финансами» |
| 5. | Хутор Большевик, кладбище и прилегающая к нему территория по ул. Зеленой, б/н | «Управление финансами» |
| 6. | Хутор Алтухов, площадь, предназначенная для ярмарок выходного дня и прилегающая территория по ул. Чапаева | «Управление финансами» |
| 7. | Село Каменная Балка, центральная площадь и прилегающая к ней территория по ул. Первомайской и Школьной | «Управление финансами» |
| 8. | Село Мирное, зона отдыха по ул. Красная от здания № 46 б до дома № 48 | «Управление финансами» |
| 9. | Село Спасское, территория для ярмарочной площадки по пер. Петренко б/н | «Управление финансами» |
| 10. | Поселок Ставропольский, территория кладбища по ул. Новой, б/н | «Управление финансами» |
| 11. | Село Шишкино, торговая площадка по ул. Виноградной | «Управление финансами» |
| 12. | Село Бурлацкое, площадь, предназначенная для ярмарок выходного дня и прилегающая территория по ул. Ленина, 4 | «Управление финансами» |
| 13. | Село Елизаветинское, кладбище и прилегающая территория | «Управление финансами» |
| 14. | Село Сотниковское, центральное кладбище и прилегающая территория | «Управление финансами» |
| 15. | Аул Эдельбай, памятник «Воинской славы» и прилегающая территория, по ул. Манкаева, 80б | «Управление финансами» |
| 16. | Село Александрия, тротуарная дорожка по ул. Красной от дома № 241 до дома № 263 | Благодарненская программа «Развитие ЖКХ» |
| 17. | Хутор Алтухов, пешеходная дорожка от ул. Школьная д. 26а до ул. Чапаева, 41 | Благодарненская программа «Развитие ЖКХ» |
| 18. | Город Благодарный, асфальтирование проезжей части ул. Тихая от д. № 89 по ул. Первомайская до д. № 7 ул. Тихая | Благодарненская программа «Развитие ЖКХ» |
| 19. | Город Благодарный, освещение по ул. Вокзальной (от пер. Безымянного до пер. Кочубея) | Благодарненская программа «Развитие ЖКХ» |
| 20. | Город Благодарный, спортивно-игровой комплекс с благоустройством прилегающей территории на пл. Колхозная | «Управление финансами» |
| 21. | Город Благодарный, комплексная детская площадка с благоустройством прилегающей территории на пл. Достоевского | «Управление финансами» |
| 2024 год | | |
| 1. | «Благоустройство зоны отдыха по ул. Советской в селе Александрия Благодарненского муниципального округа Ставропольского края» | ГП «Управление финансами» |
| 2. | «Благоустройство территории центра хутора Алтухов по улице Чапаева от здания № 33 до здания № 43 Благодарненского муниципального округа Ставропольского края» | ГП «Управление финансами» |
| 3. | «Благоустройство территории кладбища в селе Бурлацкое Благодарненского муниципального округа Ставропольского края» | ГП «Управление финансами» |
| 4. | «Благоустройство торговой площадки для выездных ярмарок и прилегающей территории по улице Ленина, б/н (между №143-145) в селе Елизаветинское Благодарненского муниципального округа Ставропольского края» | ГП «Управление финансами» |
| 5. | «Благоустройство кладбища в селе Мирное Благодарненского муниципального округа Ставропольского края» | ГП «Управление финансами» |
| 6. | «Благоустройство центра по улице Манкаева, от здания № 79 до дома № 69 а, а ауле Эдельбай Благодарненского муниципального округа Ставропольского края» | ГП «Управление финансами» |
| 7. | «Благоустройство территории, прилегающей к Храму Александра Невского по улице Московской в городе Благодарный» (I,II,III очередь) | муниципальная программа Благодарненского муниципального округа Ставропольского края «Формирование современной городской среды на 2018-2024 годы» |
| 8. | «Установка спортивной игровой площадки на участке по улице Однокозова (от переулка Пролетарского до переулка Малого) в городе Благодарный Благодарненского муниципального округа Ставропольского края» | ГП «Управление финансами» |
| 9. | «Ремонт стелы «Благодарный» (въезд в город Благодарный со стороны города Ставрополь) и благоустройство прилегающей территории в городе Благодарный Благодарненского муниципального округа Ставропольского края» | ГП «Управление финансами» |
| 10. | «Устройство асфальтобетонного покрытия на подъезде от переулка Безымянного к гаражам на площади Строителей в городе Благодарный Благодарненского муниципального округа Ставропольского края» | Благодарненская программа «Развитие ЖКХ» |
| 11. | «Устройство асфальтобетонного покрытия по улице Маяковского от дома № 15 по улице Пирогова до дома № 34 в городе Благодарный Благодарненского муниципального округа Ставропольского края» | Благодарненская программа «Развитие ЖКХ» |
|  |  |  |

2025 год

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | «Благоустройство территории, прилегающей к Парку аттракционов (ул. Толстого (от ул. Первомайская до пер. Октябрьский), пер. Октябрьский (от ул. Ленина до ул. Набережной) в городе Благодарный Благодарненского муниципального округа Ставропольского края» 1 этап | муниципальная программа Благодарненского муниципального округа Ставропольского края «Формирование современной городской среды на 2018-2024 годы» |
| 2. | «Благоустройство территории, прилегающей к Парку аттракционов (ул. Толстого (от ул. Первомайская до пер. Октябрьский), пер. Октябрьский (от ул. Ленина до ул. Набережной) в городе Благодарный Благодарненского муниципального округа Ставропольского края» 2 этап | муниципальная программа Благодарненского муниципального округа Ставропольского края «Формирование современной городской среды на 2018-2024 годы» |
| 3. | «Благоустройство площади по улице Дьякова в селе Шишкино Благодарненского муниципального округа Ставропольского края» | ГП «Управление финансами» |
| 4. | «Благоустройство территории по улице Первомайской и Школьной в селе Каменная Балка Благодарненского муниципального округа Ставропольского края» | ГП «Управление финансами» |
| 5. | «Благоустройство территории, прилегающей к МОУ СОШ№10 по улице Пролетарская,120 в селе Бурлацкое Благодарненского муниципального округа Ставропольского края | ГП «Управление финансами» |
| 6. | «Благоустройство территории, прилегающей к памятнику «Танк ИС-2 на Горбуновой горе» в городе Благодарный» | Благодарненская программа «Развитие ЖКХ» |
|  |  |  |
| 7. | «Благоустройство зоны отдыха по ул. Советской (2-я очередь), с устройством тротуарной дорожки по ул. Красной от дома № 183 до дома №221а в селе Александрия Благодарненского муниципального округа Ставропольского края» | ГП «Управление финансами» |
| 8. | «Благоустройство территории кладбища хутора Алтухов Благодарненского муниципального округа Ставропольского края» | ГП «Управление финансами» |
| 9. | «Благоустройство территории, прилегающей к Храму святителя Николая Чудотворца по ул. Советской в селе Сотниковское Благодарненского муниципального округа Ставропольского края» | ГП «Управление финансами» |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение 4  к муниципальной программе  Благодарненского муниципального округа Ставропольского края  «Формирование современной городской среды» |

АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ

дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния) и подлежащих благоустройству, исходя из минимального перечня работ по благоустройству

|  |  |
| --- | --- |
| № п/п | Адрес (местоположение) дворовой территории |

| 1 | 2 |
| --- | --- |
| 2018 год | |
| 1 | - |
| 2019 год | |
| 1 | Ставропольский край г. Благодарный ул. Толстого, 84 «А» |
| 2 | Ставропольский край г. Благодарный пл. Строителей, 13 |
| Ставропольский край г. Благодарный пл. Строителей 15 |
| Ставропольский край г. Благодарный пл. Строителей 16 |
| Ставропольский край г. Благодарный пл. Строителей 17 |
| 3 | Ставропольский край г. Благодарный пл. Строителей, 18 |
| Ставропольский край г. Благодарный пл. Строителей 19 |
| Ставропольский край г. Благодарный пл. Строителей 23 |
| Ставропольский край г. Благодарный пл. Строителей 22 |
| 4 | Ставропольский край г. Благодарный пл. Строителей, 7 |
| Ставропольский край г. Благодарный пл. Строителей 4 |
| Ставропольский край г. Благодарный пл. Строителей 6 |
| Ставропольский край г. Благодарный пл. Строителей 3 |
| Ставропольский край г. Благодарный пл. Строителей 4«А» |
| 2020 год | |
| 1 | - |
| 2021 год | |
| 1. | - |
| 2022 год | |
| 1. | Ставропольский край г. Благодарный пр. 60 лет Октября, 2 |
| Ставропольский край г. Благодарный пр. 60 лет Октября, 5 |
| Ставропольский край г. Благодарный пр. 60 лет Октября, 6 |
| Ставропольский край г. Благодарный пр. 60 лет Октября, 7 |
| Ставропольский край г. Благодарный пр. 60 лет Октября, 8 |
| Ставропольский край г. Благодарный пр. 60 лет Октября, 9 |
| Ставропольский край г. Благодарный пр. 60 лет Октября, 10 |
| Ставропольский край г. Благодарный пр. 60 лет Октября, 11 |
| Ставропольский край г. Благодарный пр. 60 лет Октября, 12 |
| Ставропольский край г. Благодарный пр. 60 лет Октября, 13 |
| Ставропольский край г. Благодарный пр. 60 лет Октября, 14 |
| Ставропольский край г. Благодарный пр. 60 лет Октября, 15 |
| 2023 год | |
| 1 | - |
| 2024 год | |
| 1 | Ставропольский край г. Благодарный ул. Первомайская, 2 |
| Ставропольский край г. Благодарный ул. Первомайская, 4 |
| Ставропольский край г. Благодарный ул. Первомайская, 6 |
| Ставропольский край г. Благодарный ул. Первомайская, 8 |
| Ставропольский край г. Благодарный ул. Первомайская, 10 |
| Ставропольский край г. Благодарный ул. Первомайская, 12 |
| Ставропольский край г. Благодарный ул. Вокзальная 52, |
| Ставропольский край г. Благодарный ул. Вокзальная 54 |
| 2 | Ставропольский край г. Благодарный ул. Чкалова, 27 |
| Ставропольский край г. Благодарный ул. Чкалова, 27 «А» |
| Ставропольский край г. Благодарный ул. Оболенского, 146 |
| 3 | Ставропольский край г. Благодарный ул. Вокзальная, 50 |
| Ставропольский край г. Благодарный ул. Вокзальная 50 «А» |
| Ставропольский край г. Благодарный ул. Оболенского, 49 |
| 4 | Ставропольский край г. Благодарный ул. Комсомольская, 10 |
| Ставропольский край г. Благодарный ул. Комсомольская 18, |
| Ставропольский край г. Благодарный ул. Комсомольская 20 |
| Ставропольский край г. Благодарный ул. Красноармейская, 69 |
| Ставропольский край г. Благодарный ул. Красноармейская 79 |
| 5 | Ставропольский край г. Благодарный ул. Свободы, 170 |
| Ставропольский край г. Благодарный ул. Свободы, 172 |
| Ставропольский край г. Благодарный ул. Свободы, 174 |
| Ставропольский край г. Благодарный ул. Свободы, 176 |
| Ставропольский край г. Благодарный ул. Свободы, 178 |
| 6 | Ставропольский край г. Благодарный пл. Маяковского, 5 |
| Ставропольский край г. Благодарный пл. Маяковского, 7 |
| Ставропольский край г. Благодарный пл. Маяковского, 9 |
| Ставропольский край г. Благодарный пл. Маяковского, 11 |
| Ставропольский край г. Благодарный пл. Маяковского, 13 |
| Ставропольский край г. Благодарный пл. Маяковского, 15 |
| 7 | Ставропольский край г. Благодарный ул. Краснознаменская, 30 |
| Ставропольский край г. Благодарный ул. Краснознаменская, 32 |
| Ставропольский край г. Благодарный пер. Лермонтова, 2 |
| Ставропольский край г. Благодарный пер. Лермонтова, 4 |
| Ставропольский край г. Благодарный пер. Лермонтова, 6 |
| Ставропольский край г. Благодарный пер. Лермонтова,8 |
| 8 | Ставропольский край г. Благодарный пер. Лермонтова, 10 |
| Ставропольский край г. Благодарный пер. Лермонтова, 12 |
| 9 | Ставропольский край г. Благодарный пер. 9 Января, 3 |
| Ставропольский край г. Благодарный пер. 9 Января, 3 «А» |
| 10 | Ставропольский край г. Благодарный ул. Бедненко, 23 |
| Ставропольский край г. Благодарный ул. Бедненко, 25 |
| Ставропольский край г. Благодарный ул. Бедненко, 27 |
| 11 | Ставропольский край г. Благодарный ул. Бедненко, 186 |
| 12 | Ставропольский край г. Благодарный ул. Первомайская, 35 |
| Ставропольский край г. Благодарный ул. Первомайская, 37 |
| 13 | Ставропольский край г. Благодарный ул. Первомайская, 46 |
| 14 | Ставропольский край г. Благодарный ул. Первомайская, 74 |
| 15 | Ставропольский край г. Благодарный ул. Первомайская, 72 |
| 16 | Ставропольский край г. Благодарный ул. Однокозова, 158 |
| 17 | Ставропольский край г. Благодарный ул. Однокозова, 160 «А» |
| 18 | Ставропольский край г. Благодарный ул. Советская, 381 «А» |
| 19 | Ставропольский край г. Благодарный ул. Свободы, 29 |
| 20 | Ставропольский край г. Благодарный ул. Краснознаменская, 2 |
| 21 | Ставропольский край г. Благодарный ул. Тургенева, 33 |
| 22 | Ставропольский край г. Благодарный пер. Школьный, 1 |
| 23 | Ставропольский край г. Благодарный ул. Чапаева, 390 |
| 24 | Ставропольский край г. Благодарный пер. Ветеринарный, 67 |
| 25 | Ставропольский край г. Благодарный ул. Первомайская 105 |
| 26 | Ставропольский край с. Бурлацкое ул. 60 лет Октябяря,32 |
| 27 | Ставропольский край с. Каменная Балка ул. Квартальная |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение 5  к муниципальной программе  Благодарненского муниципального округа Ставропольского края  «Формирование современной городской среды» |

АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ

объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые подлежат благоустройству за счет средств указанных лиц

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Адрес (местоположение) объекта | наименование юридического лица (индивидуального предпринимателя), в собственности которого находится объект |
| 2018 год | | |
| 1 | - | - |
| 2019 год | | |
| 1 | с. Спасское, ул. Советская, 189 | общество с ограниченной ответственностью «Спасское» |
| 2 | с. Сотниковское,  ул. Советская, 331 | индивидуальный предприниматель Бобков А.И. |
| 3 | г. Благодарный,  пл. Есенина, 64 | индивидуальный предприниматель Секриеру Т.А. |
| 4 | г. Благодарный,  ул. Завокзальная, 3 | общество с ограниченной ответственностью «Партнер» |
| 2020 год | | |
| 1 | г. Благодарный,  ул. Свобода, б/н | индивидуальный предприниматель Лазарева Л.Р. |
| 2 | с. Александрия, АЗС №191 | индивидуальный предприниматель  Балабанов Ю.Н. |
| 3 | г. Благодарный,  ул. Завокзальная, 24 | общество с ограниченной ответственностью «Агро-Инвест» |
| 4 | г. Благодарный, ул. Свобода | индивидуальный предприниматель Шальнев А.В. |
| 5 | г. Благодарный,  ул. Первомайская, 24 | индивидуальный предприниматель Третьякова Г.С. |
| 6 | г. Благодарный,  пл. Строителей, 17а | индивидуальный предприниматель Бочаров А.А. |
| 2021 год | | |
| 1 | г. Благодарный,  ул. Свобода, 1К | индивидуальный предприниматель Сычева Т.И. |
| 2 | с. Спасское,  ул. Советская, 60а | индивидуальный предприниматель Демченко С.В. |
| 2022 год | | |
| 1 | - | - |
| 2023 год | | |
| 1 | - | - |
| 2024 год | | |
| 1 | - | - |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение 6  к муниципальной программе  Благодарненского муниципального округа Ставропольского края  «Формирование современной городской среды» |

СВЕДЕНИЯ

о показателях (индикаторах) муниципальной программы

Благодарненского муниципального округа Ставропольского края

«Формирование современной городской среды»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование индикатора достижения цели Программы и показателя решения задачи подпрограммы Программы | единица  измерения | значения индикатора достижения цели Программы и показателя решения задачи подпрограммы Программы, по годам | | | | | |
| 2024 | | 2025 | | 2026 | 2027 |
| Программа | | | | | | | | |
| Цель 1 Программы «Повышение качества и комфорта современной городской среды на территории Благодарненского муниципального округа Ставропольского края, уровня благоустройства территорий соответствующего функционального назначения (площадей, набережных, улиц, пешеходных зон, скверов, парков, иных территорий) (далее – общественные территории)» | | | | | | | | |
| 1.1 | количество населенных пунктов, реализовавших мероприятия по благоустройству общественных территорий от общего количества населенных пунктов | единиц | 7 | | 7 | | - | - |
| 1.2 | объем привлеченных из федерального и краевого бюджета субсидий и иных межбюджетных трансферов на 1 рубль | рублей | 4,15 | | 2,13 | | 0,00 | 0,00 |
| Подпрограмма 1 «Благоустройство общественных территорий» | | | | | | | | |
| Задача 1 «Организация мероприятий по благоустройству общественных территорий» | | | | | | | | |
| 1.1.1 | количество благоустроенных общественных территорий в Благодарненском муниципальном округе Ставропольского края | единиц | 11 | | 9 | | - | - |
| 1.1.2 | количество граждан, вовлеченных в реализацию мероприятий по благоустройству общественных территорий в Благодарненском муниципальном округе Ставропольского края | человек | 13967 | | 14350 | | 15500 | 16300 |
| Цель 2 Программы «Повышение качества и комфорта современной городской среды на территории Благодарненского муниципального округа Ставропольского края, уровня благоустройства территорий, прилегающих к многоквартирным домам, расположенным на территории Благодарненского муниципального округа Ставропольского края (далее – дворовые территории)» | | | | | | | | |
| 2.1 | количество населенных пунктов, реализовавших мероприятия по благоустройству дворовых территорий от общего количества населенных пунктов | единиц | - | | - | | - | - |
| 2.2 | объем привлеченных из федерального и краевого бюджета субсидий и иных межбюджетных трансферов на 1 рубль | рублей | - | | - | | - | - |
| Подпрограмма 2 «Благоустройство дворовых территорий» | | | | | | | | |
| Задача 1 «Организация мероприятий по благоустройству дворовых территорий» | | | | | | | | |
| 2.1.1 | Количество благоустроенных дворовых территорий в Благодарненском муниципальном округе Ставропольского края | единиц | - |  | |  | - | - |
| 2.1.2 | количество граждан, вовлеченных в реализацию мероприятий по благоустройству дворовых территорий в Благодарненском муниципальном округе Ставропольского края | человек | - |  | |  | - | - |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение 7  к муниципальной программе  Благодарненского муниципального округа Ставропольского края  «Формирование современной городской среды» |

ПЕРЕЧЕНЬ

основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы Благодарненского муниципального округа Ставропольского края **«**Формирование современной городской среды**»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | | Наименование подпрограммы Программы, основного мероприятия подпрограммы Программы | тип основ  ногомеро  прия  тия7 | | | | ответственный исполнитель (со  исполнитель, уча  стник) подпро  граммы Програм  мы, основного мероприятия подпрограммы Программы | | | | срок | | | | связь с индикаторами достижения целей Программы и показателями решения задач подпрограммы Программы | |
| начала  реализации | окончания реализации | | |
| Цель 1 Программы «Повышение качества и комфорта современной городской среды на территории Благодарненского муниципального округа Ставропольского края, уровня благоустройства территорий соответствующего функционального назначения (площадей, набережных, улиц, пешеходных зон, скверов, парков, иных территорий) (далее – общественные территории)» | | | | | | | | | | | | | | пункт 1.1, 1.2 приложения 6 к программе | | |
| 1. | | Подпрограмма «Благоустройство общественных территорий» | | | х | | | управление по делам территорий  АБМО СК | | 2025 | | | 2027 | | х | |
|  | | Задача 1 Подпрограммы «Организация мероприятий по благоустройству общественных территорий» | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | | Основное мероприятие: Реализа  ция регионального проекта «Формирования комфортной городской среды» | | | выполнение функций органами | | | управление по делам территорий | | 2025 | | | 2027 | | пункт 1.1.1, 1.1.2 приложения 6 к программе | |
|  |  | | | местного самоуправления БМО СК | | АБМО СК | | |  | | | |  | |  |
| Цель 2 Программы «Повышение качества и комфорта современной городской среды на территории Благодарненского муниципального округа Ставропольского края, уровня благоустройства территорий, прилегающих к многоквартирным домам, расположенным на территории Благодарненского муниципального округа Ставропольского края (далее – дворовые территории)» | | | | | | | | | | | | | | | пункт 2.1, 2.2 приложения 6 к программе |
| 2. | Подпрограмма «Благоустройство дворовых территорий» | | | х | | управление по делам территорий  АБМО СК | | | 2025 | | | | 2027 | | х |
| Задача 1 Подпрограммы «Организация мероприятий по благоустройству дворовых территорий» | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Основное мероприятие: Реализация программ формирования современной городской среды | | | выполнение функций органами местного самоуправления БМО СК | | управление по делам территорий  АБМО СК | | | 2025 | | | | 2027 | | пункт 2.1.1, 2.1.2 приложения 6 к программе |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение 8  к муниципальной программе  Благодарненского муниципального округа  Ставропольского края  «Формирование современной городской среды» |

ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ

финансового обеспечения Программы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование Программы, подпрограммы Программы, основного мероприятия подпрограммы Программы | источники финансо  вого обеспечения по ответственному испол  нителю, соисполните  лю программы, подпр  ограммы программы, основному мероприя  тию подпрограммы программы | Объемы финансового обеспечения по годам  (тыс. рублей) \* | | |
| 2025 | 2026 | 2027 |
| 1. | Программа «Формирование современной городской среды», всего | бюджетные ассигнования бюджета Благодарненского муниципального округа Ставропольского края (далее местный бюджет), в т.ч. | 25 744,07 | 0,00 | 0,00 |
| средства бюджета Ставропольского края | 24 975,00 | 0,00 | 0,00 |
| в т.ч. предусмотренные: Ответственному исполнителю управлению по делам территорий администрации Благодарненского муниципального округа Ставропольского края | 24 975,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства местного бюджета | 769,07 | 0,00 | 0,00 |
| в т.ч. предусмотренные ответственному исполнителю управлению по делам территорий администрации Благодарненского муниципального округа Ставропольского края | 769,07 | 0,00 | 0,00 |
| средства других источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Подпрограмма «Благоустройство общественных территорий», всего | бюджетные ассигнования бюджета Благодарненского муниципального округа Ставропольского края (далее местный бюджет), в т.ч. | 25 744,07 | 0,00 | 0,00 |
| средства бюджета Ставропольского края | 24 975,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |  |
| ответственному исполнителю управлению по делам территорий администрации Благодарненского муниципального округа Ставропольского края | 24 975,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства местного бюджета | 769,07 | 0,00 | 0,00 |
| в т.ч. предусмотренные: |  |  |  |
| ответственному исполнителю управлению по делам территорий администрации Благодарненского му  ниципального округа Ставропольского края | 769,07 | 0,00 | 0,00 |
| средства других источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1. | Основное мероприятие: Реализация регионального проекта «Формирования комфортной городской среды» | бюджетные ассигнования бюджета Благодарненского муниципального округа Ставропольского края (далее местный бюджет), в т.ч. | 25 744,07 | 0,00 | 0,00 |
|  | средства бюджета Ставропольского края | 24 975,00 | 0,00 | 0,00 |
| в т.ч. предусмотренные: |  |  |  |
| ответственному исполнителю управлению по делам территорий администрации Благодарненского муниципального округа Ставропольского края | 27 975,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства местного бюджета | 769,07 | 0,00 | 0,00 |
| в т.ч. предусмотренные: |  |  |  |
| ответственному исполнителю управлению по делам территорий администрации Благодарненского муниципального округа Ставропольского края | 769,07 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства других источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Подпрограмма «Благоустройство дворовых территорий», всего | бюджетные ассигнования бюджета Благодарненского муниципального округа Ставропольского края (далее местный бюджет), в т.ч. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства бюджета Ставропольского края | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в т.ч. предусмотренные: |  |  |  |
| ответственному исполнителю управлению по делам территорий администрации Благодарненского муниципального округа Ставропольского края | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства местного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в т.ч. предусмотренные: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ответственному исполнителю управлению по делам территорий администрации Благодарненского муниципального округа Ставропольского края | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства других источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1. | Основное мероприятие: Реализация программ формирования современной городской среды | бюджетные ассигнования бюджета Благодарненского муниципального округа Ставропольского края (далее местный бюджет), в т.ч. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства бюджета Ставропольского края | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в т.ч. предусмотренные: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ответственному исполнителю управлению по делам территорий администрации Благодарненского муниципального округа Ставропольского края | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства местного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ответственному исполнителю управлению по делам территорий администрации Благодарненского муниципального округа Ставропольского края | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства других источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

\* - при условии получения субсидии из средств бюджета Ставропольского края на очередной финансовый год

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение 9  к муниципальной программе  Благодарненского муниципального округа Ставропольского края «Формирование современной городской среды» |

ПЛАН

реализации муниципальной программы Благодарненского муниципального округа Ставропольского края «Формирование современной городской среды»

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование контрольного события Программы | статус | ответственный исполнитель | срок наступления контрольного события (дата) | | |
| 2025 | 2026 | 2027 |
| Благоустройство дворовых территорий | не планируется | управление по делам территорий администрации Благодарненского муниципального округа Ставропольского края | - | - | - |
| Благоустройство общественных территорий | выполняется | управление по делам территорий администрации Благодарненского муниципального округа Ставропольского края | 01.10.2025 | - | - |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение 10  к муниципальной программе  Благодарненского муниципального округа Ставропольского края «Формирование современной городской среды» |

СВЕДЕНИЯ

о весовых коэффициентах, присвоенных целям муниципальной программы Благодарненского муниципального округа Ставропольского края **«**Формирование современной городской среды**»**[<\*>](#Par2393), задачам подпрограмм Программы

--------------------------------

<\*> Далее в настоящем Приложении используется сокращение – Программа

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Цели Программы  и задачи подпрограмм Программы | значения весовых коэффициентов, присвоенных целям Программы и задачам подпрограмм Программы по годам | | |
|  |  | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1. | Цель 1 Программы «Повышение качества и комфорта современной городской среды на территории Благодарненского муниципального округа Ставропольского края, уровня благоустройства территорий соответствующего функционального назначения (площадей, набережных, улиц, пешеходных зон, скверов, парков, иных территорий) (далее – общественные территории)» | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
|  | Подпрограмма 1 «Благоустройство общественных территорий» | | | |
| 1.1 | Задача 1 Подпрограммы 1 «Организация мероприятий по благоустройству общественных территорий» | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 2. | Цель 2 Программы «Повышение качества и комфорта современной городской среды на территории Благодарненского муниципального округа Ставропольского края, уровня благоустройства территорий, прилегающих к многоквартирным домам, расположенным на территории Благодарненского муниципального округа Ставропольского края (далее – дворовые территории)» | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
|  | Подпрограмма 2 «Благоустройство дворовых территорий» | | | |
| 2.1 | Задача 1 Подпрограммы 2 «Организация мероприятий по благоустройству дворовых территорий» | 1,0 | 1,0 | 1,0 |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение 11  к муниципальной программе  Благодарненского муниципального округа Ставропольского края «Формирование современной городской среды» |

ВИЗУАЛИЗИРОВАННЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ

образцов элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на дворовой территории многоквартирного дома, сформированный исходя из минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий

1. Уличные фонари:

|  |  |
| --- | --- |
| Фонарь | thumb_01-12970 |

1. Скамья:

 

3) Урна:



Первый заместитель главы администрации

Благодарненского муниципального

округа Ставропольского края Н.Д. Федюнина